H. AYUNTAMIENTO DE TONALA

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE MANTENIMIENTO  DE PAVIMENTOS

INFORME SEMANAL  DEL 01  AL 05 JULIO  2026

SEMANA  1

| SERVICIOS | LUNES | MARTES | MIERCOLES 01/07/2026 | JUEVES 02/07/2026 | VIERNES 03/07/2026 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio Varios | XXXX | XXXX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacheo | XXXX | XXXX | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Empedrado | XXXX | XXXX | 2 | 2 | 2 | 6 |
| TOTAL | XXXX | XXXX | 3 | 3 | 3 | 9 |

METROS EMPEDRADO: 118 M2

TONELADAS DE ASFALTO: 65.83 =65,830 KGS

OFICIOS REALIZADOS: 6

REPORTES ATENDIDOS:3