H. AYUNTAMIENTO DE TONALA

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE MANTENIMIENTO  DE PAVIMENTOS

INFORME SEMANAL  DEL 01  AL 09 AGOSTO  2026

SEMANA  1

| SERVICIOS | LUNES 03/08/2026 | MARTES 04/08/2026 | MIERCOLES 05/08/2026 | JUEVES 06/08/2026 | VIERNES 07/08/2026 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio Varios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bacheo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Empedrado | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| TOTAL | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |

TONELADAS ASFALTO:101.97  = 101,970 KGS

MTS EMPEDRADO: 138

OFICIOS REALIZADOS: 12

REPORTES ATENDIDOS:9

H. AYUNTAMIENTO DE TONALA

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE MANTENIMIENTO  DE PAVIMENTOS

INFORME SEMANAL  DEL 10 AL 16 AGOSTO  2026

SEMANA  2

| SERVICIOS | LUNES 10/08/2026 | MARTES 11/08/2026 | MIERCOLES 12/08/2026 | JUEVES 13/08/2026 | VIERNES 14/08/2026 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacheo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Empedrado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| TOTAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |

TONELADAS ASFALTO: kgs

MTS EMPEDRADO: m2

OFICIOS REALIZADOS:

REPORTES ATENDIDOS:

H. AYUNTAMIENTO DE TONALA

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE MANTENIMIENTO  DE PAVIMENTOS

INFORME SEMANAL  DEL 17  AL 23 AGOSTO  2026

SEMANA  3

| SERVICIOS | LUNES 17/08/2026 | MARTES 18/08/2026 | MIERCOLES 19/08/2026 | JUEVES 20/08/2026 | VIERNES 21/08/2026 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Empedrado | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Bacheo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| TOTAL | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |

TONELADAS ASFALTO: 80.99 =80,990 KGS

MTS EMPEDRADO:  136 M2

OFICIOS REALIZADOS: 0

REPORTES ATENDIDOS: 8

H. AYUNTAMIENTO DE TONALA

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE MANTENIMIENTO  DE PAVIMENTOS

INFORME SEMANAL  DEL 24  AL 30 AGOSTO  2026

SEMANA  4

| SERVICIOS | LUNES 24/08/2026 | MARTES 25 /08/2026 | MIERCOLES 26/08/2026 | JUEVES 27/08/2026 | VIERNES 28/08/2026 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asfaltico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Empedrado | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| TOTAL | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |

TONELADAS ASFALTO: 101.77 =101,770 KGS

MTS EMPEDRADO: 177

OFICIOS REALIZADOS: 3

REPORTES ATENDIDOS:8

H. AYUNTAMIENTO DE TONALA

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE MANTENIMIENTO  DE PAVIMENTOS

INFORME SEMANAL   AL 31 AGOSTO  2026

SEMANA  5

| SERVICIOS | LUNES 31/08/2026 | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio Varios | 0 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 0 |
| Bacheo | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 |
| Empedrado | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 |
| TOTAL | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 |

TONELADAS ASFALTO: 20.31=20,310 KGS

MTS EMPEDRADO:  55

OFICIOS REALIZADOS:0

REPORTES ATENDIDOS:0

DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE  PAVIMENTOS

ADMINISTRACIÓN 2024- 2027

INFORME GENERAL DE LOS SERVICIOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE PAVIMENTOS

| TIPO DE SERVICIO | SEMANA 1 01 AL 09 AGOSTO | SEMANA 2 10 AL 16 AGOSTO | SEMANA 3 17 AL 23 AGOSTO | SEMANA 24 AL 30 AGOSTO | SEMANA AL 31 AGOSTO | TOTAL GENERAL DE SERVICIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Total | Total | Total | Total | Total mensual |
| Servicio Varios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bacheo | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 20 |
| Empedrado | 8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 |
| TOTAL | 14 | 15 | 12 | 12 | 3 | 56 |

TONELADAS DE ASFALTO: 406.22

MTS2  EMPEDRADO: 666 M2

OFICIOS REALIZADOS: 21

REPORTES ATENDIDOS:  32

C. JOSE RUBEN GONZALEZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS